**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Tamansari No 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505

Website: <http://diskominfo.jabarprov.go.id> e-mail: diskominfo@jabarprov.go.id

Bandung 40132



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOTULEN** | | | | | |
|  | | | | | |
| Sidang/Rapat | : | [Rapat Internal Bidang Terkait Evaluasi Januari dan rencana bulan Februari](http://siaran.jabarprov.go.id/mamin/5) | | | |
| Hari/Tanggal | : | Rabu 05 Februari 2020 | | | |
| Waktu Sidang/Rapat | : | 08.00 – 10.00 | | | |
| Acara | : | 1. Evaluasi kinerja perencanaan perseksi pada januari | | | |
|  |  | 1. Laporan perencanaan kinerja Kedepan pada bulan Februari | | | |
|  |  | 1. Penutup | | | |
|  |  |  | | | |
| Pimpinan Sidang/Rapat | | | | | |
| Ketua | : | Ibu Dian Istanti S.Sos, MAP | | | |
| Sekretaris | : | Ibu Yuli Hapiah | | | |
| Pencatat | : | Ipul Syaifulloh Amd.Kom | | | |
|  |  |  | | | |
| Peserta Sidang/Rapat | : | 1. Ibu Dian 2. Pak Deni 3. Pak Adit 4. Pak Ide 5. Pak Bambang 6. Pak Eri 7. Pak Taufik 8. Pak Gasik 9. Pak Ipul 10. Ibu Nisa 11. Ibu Yunita 12. Ibu Saliara | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  | | | |
| Kegiatan | : | 1. [Rapat Internal Bidang Terkait Evaluasi Januari dan rencana bulan Februari](http://siaran.jabarprov.go.id/mamin/5) Di Ruang Rapat NOC | | | |
| Sidang/Rapat |  |
|  | | | | | |
| 1. Kata Pembukaan | : | Dibuka Oleh Ibu Kabid Ibu Dian Istanti | | | |
| 1. Pembahasan | : |  | | | |
|  | | | | | |
| Rapat internal dilaksanakan di ruang NOC, diawali dengan evaluasi dan laporan pada bulan januari dan dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan di bulan februari oleh kepala seksi berikut in rincian pembahasannya :  **Laporan bulanan januari :**   1. Seksi Pengelolaan Servicedesk dan Data Center (Pak Deni)   - honor diserap 29.900.000  - Atk di Januari 2.6jt blm terealisasi akan dialihkan ke bulan februari.  2. Seksi Pengadaan Layanan Internet (Pak Adit) :  - ATK sudah direalisasikan Rp.410.000  - Asesment jaringan di jaringan tel dn data center  - Kita butuh perangkat, butuh tools monitoring  - Beberapa kontrak sudah diselesaikan  - Moratel tinggal tanda tangan dan icon+ (masih dlm perdebatan) masalah aktifasi tgl 31  - Yg sudah selesai yaitu lintas atas  - KAK sedang digarap  - Pemeliharaan dilakukan dari awal tahun ini karena tidak bias nunggu.  - Pelayanan internet metro sudah up semua, main dan redundan sudah up..  3. Pengembangan SDM TIK (Ibu Yuli) :  - Januari blm ada realisasi sesuai anggaran kas blm ada anggaran apapun.  - Yg dikerjakan baru rencana"  Sperti :  - Menyusun KAK umum  - Kak pelatihan"  - Surat" kepelatihan BPSDM  Undangan kab kot sudah di sebar  - Pengadaan sudah minta bantuan pak rahmat.  - Buat daftar honor utk sertifikasi tsb  - Rapat dg telyu terkait Raperda narasumber dri telyu  **Perencanaan Bulan Februari :**   1. Seksi Pengelolaan Servicedesk dan Data Center (Pak Deni) :   - Penyerapan mamin kira-kira 2.800.000 untuk 2 kali kegiatan/rapat  - Dibulan februari akan direncanakan realisasi bikin 2 baju dinas.. satu berwarna putih agar bias dipakai hari senin bagi non PNS, dan sati lagiwarna disesuaikan, anggaran kisaran 39.000.000  - Anggaran perjalanan dinas non PNS 5jt..  - Baiknya baju beli jadi terus dibordel.  - Persiapan vidcon launching command center Akan terus dilaksanakan sampai nanti launching dilaksanakan   1. Seksi Pengadaan Layanan Internet (Pak Adit) :   - Mengenai jaringan Sampling utk metro proses utk aksespoint sudah terpasang,  - Posisi hanya yg terjauh yg terkendala (14km narik kabel FO) belum  - Bogor dn Bekasi terkendala.  - Bekasi titik yg diusulkan ternyata titik yg sama dg sebelumnya masalah catu daya terkendala susah ditarik kabel.  - butuh segera realisasi assesment  - untuk setiap perjalanan dinas kita perlu membawa kabel jaringan untuk ke OPD karena banyak yang tidak punya, harus dianggarkan.   1. Pengembangan SDM TIK (Ibu Yuli) :   - persiapan bahan dasar  - perdin ke Bekasi & Jakarta  - beli ATK sudah diajukan  - mamin utk februari  - SPBE baru mamin yg terealisasi dri 2jt 199992  Baru 0.3% keseluruhan anggaran ke serap  - mau bayar honorarium narasumber yg belum beres  - Notadinas utk pembahasan raperda antar bidang  - Perdin Non PNS belum ada. Diperkirakan nnti Maret setlah pergeseran  - tugas sedang menyusun utk pengadaan belanja printer  - rekap Perdin yg direncanakan 4 kab kota  Indramayu  Garut  Pangandaran  Cirebon  Menurut Bu Kabid Harus ada yg direalisasikan..  - danaan potocopy  - penjilidan  - pelatihan jimbra di Bandung atw dikantor dilihat dri anggarannya | | | | | |
|  | | |  |  | |
|  | | |  | | PIMPINAN SIDANG/RAPAT |
|  | | |  | | SEKRETARIS DAERAH/  KEPALA PERANGKAT DAERAH, |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | | Dian Istanti, S.Sos, MAP |
|  | | |  | | Kepala Bidang E-Government |
|  | | |  | | NIP : 19690519 199803 2 001 |